Quality360

Informe de Autoevaluación Individual - Fase 1

Proyecto APT - Capstone

Alumno: Matías Araos González

Carrera: Ingeniería en Informática

Rol en el proyecto: Business Analyst/Developer FullStack

Grupo: 8

Asignatura: Capstone

Profesor Guia: Fernando Herrera

# Índice de contenidos

Resumen ejecutivo	3

1. Descripción y relevancia del Proyecto APT	4

2. Relación con las competencias del perfil de egreso	5

3. Relación con mis intereses profesionales	5

4. Factibilidad de desarrollo en el marco de la asignatura	6

5. Objetivos	7

6. Metodología de trabajo	7

7. Plan de trabajo	9

8. Evidencias del Proyecto APT	10

9-10. Criterios formales del informe	10

11. Matriz de indicadores de calidad disciplinarios	11

12. Conclusiones	12

Referencias	13

# Resumen ejecutivo

Quality360 es una plataforma web orientada a centralizar y visualizar información proveniente de distintas herramientas utilizadas por equipos de aseguramiento de calidad de software (QA). La problemática abordada corresponde a la fragmentación de datos relacionados con pruebas, defectos, asignaciones y avance de proyectos, situación que obliga a los responsables de QA a consultar múltiples fuentes y construir reportes manuales para obtener una visión global. El proyecto propone un MVP compuesto por una capa de integración, un backend de servicios, un modelo de datos normalizado y un dashboard con indicadores para apoyar la supervisión y la toma de decisiones. La solución se desarrollará de manera iterativa e incremental, priorizando un alcance controlado durante las 18 semanas del semestre. El proyecto integra competencias del perfil de egreso asociadas a pruebas de certificación, gestión de proyectos informáticos, construcción de modelos de datos y desarrollo e integración de soluciones de software. Asimismo, se relaciona con intereses profesionales vinculados al análisis de negocio, calidad de software, arquitectura, integración de plataformas, gestión tecnológica e inteligencia de negocios.

Propuesta de valor: Quality360 no busca reemplazar las herramientas de QA existentes; busca integrarlas y convertir información dispersa en una visión consolidada, trazable y útil para la gestión.

# 1. Descripción y relevancia del Proyecto APT

Quality360 consiste en el diseño e implementación de una plataforma web que consolida información de diferentes herramientas utilizadas dentro del proceso de aseguramiento de calidad de software. Su usuario principal es el jefe o líder de QA, quien requiere conocer de manera rápida el estado de las pruebas, los defectos abiertos, las actividades asignadas, la carga de trabajo y el avance general de los proyectos bajo su responsabilidad.

El problema que busca resolver es la fragmentación de la información. En muchos equipos, los requerimientos y tareas se gestionan en una herramienta, los casos de prueba en otra, los defectos en una tercera y las evidencias o reportes en fuentes adicionales. Esta distribución incrementa el esfuerzo manual, dificulta la trazabilidad, retrasa la generación de reportes y puede provocar decisiones basadas en información incompleta o desactualizada.

El proyecto se sitúa en el contexto de organizaciones que desarrollan o mantienen software y cuentan con equipos de QA. Los principales beneficiarios son QA Leads, jefes de QA, analistas QA y, de manera secundaria, jefes de proyecto, Product Owners y responsables tecnológicos que necesiten revisar indicadores de calidad. Su relevancia para Ingeniería en Informática radica en que combina análisis de necesidades organizacionales, diseño de software, integración entre sistemas, modelamiento de datos, calidad y gestión de proyectos.

## Problema y aporte de valor

| Situación actual | Consecuencia | Aporte de Quality360 |
| --- | --- | --- |
| Información QA distribuida en varias herramientas. | Visión parcial del estado de calidad. | Consolidación de datos en un único dashboard. |
| Reportes manuales y consultas repetitivas. | Mayor tiempo operativo y riesgo de errores. | Actualización estructurada mediante integraciones y procesos de normalización. |
| Dificultad para comparar proyectos y asignaciones. | Menor capacidad de priorización. | Indicadores homogéneos de avance, defectos y carga de trabajo. |
| Fuentes con estructuras de datos diferentes. | Baja trazabilidad e interoperabilidad. | Modelo de datos común y conectores desacoplados. |

## Alcance del proyecto

Autenticación y acceso a la plataforma con al menos dos perfiles: QA Lead y QA Analyst.

Integración de dos fuentes de información como alcance base; una tercera podrá incorporarse si el tiempo y los accesos lo permiten.

Normalización de proyectos, ejecuciones de pruebas, resultados, defectos, usuarios y asignaciones en un modelo común.

Dashboard con filtros e indicadores de avance de pruebas, tasa de aprobación, defectos por estado/severidad, pendientes y distribución de asignaciones.

Registro de sincronizaciones y manejo básico de errores de integración.

Ejecución de pruebas funcionales y de integración sobre el MVP.

# 2. Relación con las competencias del perfil de egreso

Quality360 se vincula directamente con cuatro competencias del perfil de egreso consideradas en la pauta de evaluación del Proyecto APT. La relación no es solo conceptual: cada competencia se traduce en actividades y evidencias concretas dentro del proyecto.

| Competencia del perfil de egreso | Aplicación en Quality360 | Evidencia principal |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Diseñar y ejecutar pruebas funcionales, de integración y validación del dashboard; registrar hallazgos y aplicar mejoras al MVP. | Plan de pruebas, casos ejecutados, evidencias y registro de correcciones. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Planificar el alcance, backlog, tiempos, riesgos y prioridades; monitorear el avance y ajustar el MVP frente a restricciones. | Plan de trabajo, tablero de seguimiento, matriz de riesgos y reportes de avance. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Diseñar e implementar un modelo normalizado que permita unificar proyectos, pruebas, defectos, usuarios, asignaciones y sincronizaciones. | Modelo entidad-relación, diccionario de datos y base de datos implementada. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Construir el MVP, integrar sus componentes y disponer una versión ejecutable con frontend, backend, base de datos y conectores. | Repositorio, arquitectura, APIs, integraciones, aplicación desplegada y manual técnico. |

## Relación con asignaturas de la malla

Además de las competencias formales del perfil de egreso, el proyecto permite integrar aprendizajes de Diseño y Gestión de Requisitos, Ingeniería de Software, Arquitectura, Integración de Plataformas, Modelamiento y Programación de Base de Datos, Programación Web, Calidad de Software, Técnicas de Calidad de Software, Inteligencia de Negocios, Gestión Ágil de Proyectos, Gestión de Proyectos Informáticos, Gestión de Riesgos y Seguridad en Sistemas Computacionales.

# 3. Relación con mis intereses profesionales

Mis principales intereses profesionales se encuentran en la intersección entre negocio y tecnología. Me interesa comprender una necesidad organizacional, analizar procesos, definir requerimientos y participar en el diseño de soluciones que integren sistemas, datos y capacidades de gestión. Dentro de este ámbito, tengo especial interés en Business Analysis, Quality Assurance, arquitectura de soluciones, integración de plataformas, gestión de proyectos tecnológicos e inteligencia de negocios.

Quality360 refleja estos intereses porque parte de un problema operativo real del área de QA y exige transformarlo en una solución tecnológica estructurada. El proyecto me permite aplicar fortalezas relacionadas con análisis de requerimientos, calidad, procesos y gestión, al mismo tiempo que me obliga a fortalecer competencias técnicas en arquitectura, APIs, programación, seguridad, bases de datos e integración.

En términos de desarrollo profesional, Quality360 es coherente con una proyección hacia roles como Technical Business Analyst, Solution Designer o Solution Architect, donde se requiere comprender el problema de negocio, proponer una arquitectura viable y coordinar la construcción de una solución de extremo a extremo.

# 4. Factibilidad de desarrollo en el marco de la asignatura

El proyecto es factible de desarrollar durante un semestre de 18 semanas si se mantiene un alcance de MVP. La factibilidad depende de priorizar las funcionalidades esenciales, limitar la cantidad de integraciones iniciales y utilizar tecnologías disponibles en entornos locales, gratuitos o académicos. El desarrollo se organizará en tres fases: definición y diseño, construcción e integración, y validación y cierre.

| Factor | Condición prevista | Riesgo asociado | Tratamiento / mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo | 18 semanas, con entregas incrementales. | Sobrecarga de funcionalidades y atraso. | Priorizar backlog; limitar el producto a dos integraciones base; congelar alcance funcional al finalizar la fase de diseño. |
| Recursos | Computador, IDE, Git, base de datos, framework web, Postman, Figma y herramientas de documentación. | Problemas de configuración o curva de aprendizaje. | Usar tecnologías conocidas, documentación oficial y ambientes reproducibles con Docker cuando sea conveniente. |
| Acceso a herramientas externas | APIs, cuentas de prueba o datos simulados. | Credenciales restringidas, límites de API o ausencia de sandbox. | Diseñar adaptadores desacoplados y utilizar mocks o datasets controlados para demostrar el flujo completo. |
| Datos | Conjunto acotado de proyectos, pruebas y defectos. | Inconsistencias de estructura entre fuentes. | Definir un modelo canónico y reglas explícitas de transformación/normalización. |
| Seguridad | Credenciales técnicas y datos de prueba. | Exposición de secretos o acceso no autorizado. | Variables de entorno, control de acceso por rol, sanitización de datos y exclusión de secretos del repositorio. |
| Factores facilitadores | Disponibilidad de herramientas open source, APIs REST, experiencia previa en QA y documentación técnica. | Dependencia de servicios externos. | Mantener capacidad de ejecución local y registrar dependencias externas desde el inicio. |

Criterio de factibilidad: el proyecto se considerará exitoso académicamente si el MVP demuestra el flujo completo de integración, normalización, almacenamiento, visualización y validación, aunque algunas fuentes externas deban ser simuladas por restricciones de acceso.

# 5. Objetivos

## Objetivo general

Diseñar e implementar una plataforma web denominada Quality360 que integre, consolide y visualice información proveniente de distintas herramientas utilizadas en procesos de aseguramiento de calidad de software, proporcionando al responsable de QA indicadores que apoyen la supervisión y la toma de decisiones.

## Objetivos específicos

Analizar el proceso de gestión de QA e identificar los requerimientos funcionales y no funcionales de Quality360.

Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y los contratos de integración necesarios para consolidar información proveniente de distintas fuentes.

Implementar conectores y servicios que permitan obtener, transformar, almacenar y consultar la información del MVP.

Desarrollar un dashboard web que presente indicadores de pruebas, defectos, asignaciones y avance mediante filtros y visualizaciones comprensibles.

Aplicar mecanismos básicos de autenticación, autorización, manejo seguro de credenciales y registro de errores de integración.

Diseñar y ejecutar pruebas de validación del producto y utilizar sus resultados para corregir y mejorar la solución antes del cierre del proyecto.

# 6. Metodología de trabajo

Se utilizará una metodología iterativa e incremental basada en prácticas ágiles. El trabajo se administrará mediante un backlog priorizado y un tablero Kanban, con ciclos cortos de construcción, revisión y ajuste. Este enfoque permite mostrar avances funcionales durante el semestre, controlar el alcance y corregir tempranamente problemas de integración o diseño. Como referencia para la organización del trabajo se considerarán prácticas descritas en la Scrum Guide (Schwaber & Sutherland, 2020).

Para la disciplina de QA, el diseño y la ejecución de pruebas se apoyarán en buenas prácticas de testing. Se considerará ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021 como referencia para estructurar procesos de prueba e ISTQB CTFL v4.0.1 para conceptos de planificación, seguimiento, reporte y relación entre riesgo y pruebas. Los atributos de calidad del producto se revisarán tomando como referencia ISO/IEC 25010:2023.

| Etapa | Semanas | Métodos / actividades | Resultado esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Descubrimiento y alcance | 1-3 | Análisis del problema, stakeholders, proceso QA, requerimientos, historias de usuario, criterios de aceptación y priorización del MVP. | Backlog validado, alcance y criterios de éxito. |
| 2. Diseño funcional y técnico | 3-6 | Prototipos, arquitectura, modelo de datos, contratos API, estrategia de integración, riesgos y plan de pruebas inicial. | Diseño base aprobado para construcción. |
| 3. Construcción incremental | 6-13 | Desarrollo backend/frontend, base de datos, conectores, autenticación, sincronización y dashboard. Revisión al cierre de cada incremento. | MVP funcional por incrementos. |
| 4. Validación y mejora | 13-16 | Pruebas funcionales, de integración, API y regresión; registro de defectos; corrección y re-prueba. | Versión estabilizada y evidencia de calidad. |
| 5. Implantación académica y cierre | 16-18 | Despliegue/demostración, documentación, resultados, lecciones aprendidas y presentación final. | Entrega final reproducible y defendible. |

## Ciclo de trabajo por incremento

Seleccionar historias de usuario priorizadas y definir criterios de aceptación.

Construir o integrar la funcionalidad.

Ejecutar pruebas del incremento y registrar defectos.

Corregir hallazgos críticos y revalidar.

Actualizar backlog, riesgos y documentación técnica.

Demostrar el incremento y decidir la siguiente prioridad.

## Criterios de finalización de una funcionalidad

Una funcionalidad se considerará terminada cuando cumpla sus criterios de aceptación, se encuentre integrada con los componentes requeridos, cuente con evidencia de pruebas, no mantenga defectos críticos conocidos, tenga su documentación técnica mínima actualizada y pueda ejecutarse de manera reproducible en el ambiente definido para el proyecto.

# 7. Plan de trabajo

| Competencia | Actividad / tarea | Descripción | Recursos | Duración | Facilitadores | Obstáculos y mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestión de proyectos / software | Definir problema y alcance | Precisar stakeholders, necesidades, alcance y restricciones del MVP. | Documentos, reuniones, tablero | 1 sem. | Conocimiento del dominio QA. | Alcance ambiguo -> validar criterios de éxito y exclusiones. |
| Gestión de proyectos | Levantar requerimientos y backlog | Crear requerimientos, historias de usuario y criterios de aceptación. | Plantillas, backlog, BPMN | 2 sem. | Experiencia en análisis funcional. | Cambios tardíos -> priorización MoSCoW y control de cambios. |
| Software / datos | Diseñar arquitectura y modelo de datos | Definir componentes, flujos, entidades y contratos de integración. | Draw.io/Figma, modelador BD | 2 sem. | Patrones de arquitectura conocidos. | Sobrearquitectura -> privilegiar simplicidad y MVP. |
| Software | Construir base técnica | Configurar repositorio, backend, frontend, base de datos y autenticación. | IDE, Git, framework, PostgreSQL | 2 sem. | Herramientas open source. | Errores de configuración -> ambiente reproducible y documentación. |
| Software / datos | Implementar integración 1 | Construir primer adaptador real o simulado y normalizar datos. | API, Postman, mocks | 2 sem. | Documentación API. | Falta de credenciales -> mock server/dataset controlado. |
| Software / datos | Implementar integración 2 | Construir segundo adaptador y reutilizar el modelo común. | API, Postman, mocks | 2 sem. | Patrón de adaptadores reutilizable. | Diferencias de esquema -> reglas explícitas de transformación. |
| Software / BI | Desarrollar dashboard | Construir KPIs, filtros y vistas del jefe de QA. | Framework web, librería gráficos | 2 sem. | Requerimientos previamente priorizados. | Exceso de métricas -> limitar a indicadores accionables. |
| Pruebas | Diseñar y ejecutar validación | Preparar casos, ejecutar pruebas, registrar defectos y revalidar correcciones. | Plan de pruebas, Postman, navegador | 2 sem. | Criterios de aceptación definidos. | Poco tiempo de regresión -> automatizar pruebas API críticas y priorizar riesgo. |
| Gestión / pruebas | Estabilizar y controlar riesgos | Corregir defectos, revisar riesgos y ajustar pendientes. | Issue tracker, Git | 1 sem. | Visibilidad de defectos. | Defectos de última hora -> congelar nuevas funciones. |
| Software / gestión | Desplegar y documentar | Preparar demo, manual técnico, resultados y presentación final. | Hosting/local, Word, PPT | 2 sem. | MVP estabilizado. | Problemas de despliegue -> mantener alternativa local reproducible. |

## Planificación por fases (18 semanas)

| Fase | Semanas | Foco | Hitos |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Definición y diseño | 1-6 | Problema, requisitos, backlog, prototipo, arquitectura, datos e integración. | Alcance MVP y diseño técnico listos. |
| Fase 2 - Construcción e integración | 7-13 | Backend, frontend, base de datos, conectores, seguridad y dashboard. | MVP integrado con datos de las fuentes seleccionadas. |
| Fase 3 - Validación y cierre | 14-18 | Pruebas, correcciones, despliegue, documentación, demo y reflexión. | Versión final validada y evidencias consolidadas. |

# 8. Evidencias del Proyecto APT

| Tipo | Evidencia | Descripción | Justificación | Competencia asociada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avance | Catálogo de requisitos y backlog | Requerimientos funcionales/no funcionales, historias de usuario y criterios de aceptación. | Demuestra que la solución responde a necesidades explícitas y permite controlar el alcance. | Gestión de proyectos / desarrollo de software |
| Avance | Modelo del proceso QA | Representación del flujo actual y del flujo propuesto con Quality360. | Evidencia la comprensión del problema y el punto de intervención del proyecto. | Gestión / software |
| Avance | Prototipo de dashboard | Wireframes de vistas, filtros y KPIs principales. | Permite validar la propuesta antes de invertir esfuerzo en desarrollo. | Desarrollo de software |
| Avance | Arquitectura y modelo de datos | Diagrama de componentes, integraciones, ER y diccionario de datos. | Demuestra diseño técnico, interoperabilidad y escalabilidad del modelo. | Modelos de datos / software |
| Avance | Colección API / contratos de integración | Endpoints, payloads, ejemplos y respuestas de las fuentes. | Hace verificable la integración y facilita pruebas repetibles. | Desarrollo e integración |
| Final | MVP Quality360 | Aplicación funcional con autenticación, integraciones, almacenamiento y dashboard. | Es la evidencia principal de construcción e integración de la solución. | Desarrollo de software |
| Final | Plan y resultados de pruebas | Casos, ejecuciones, evidencias, defectos y re-pruebas. | Demuestra diseño y aplicación de pruebas y mejora basada en resultados. | Pruebas de certificación |
| Final | Matriz de riesgos y seguimiento | Riesgos, probabilidad/impacto, mitigaciones y estado. | Demuestra planificación y control del proyecto. | Gestión de proyectos |
| Final | Informe técnico y manual de ejecución | Arquitectura final, instalación, configuración, uso, limitaciones y lecciones aprendidas. | Asegura trazabilidad y reproducibilidad de la solución. | Desarrollo / gestión |
| Final | Demo y presentación | Demostración del flujo desde la fuente hasta el dashboard. | Permite evidenciar de forma directa el cumplimiento de los objetivos del APT. | Todas |

# 9-10. Criterios formales del informe

El documento utiliza redacción formal, ortografía revisada, estructura jerárquica de títulos, tablas de apoyo y referencias bibliográficas en estilo APA. Los conceptos técnicos y estándares externos utilizados en la propuesta se encuentran identificados en la sección de referencias. La presentación mantiene una estructura coherente con un informe de Ingeniería en Informática: problema, competencias, factibilidad, objetivos, metodología, planificación, evidencias, indicadores disciplinarios, conclusiones y reflexión.

# 11. Matriz de indicadores de calidad disciplinarios

La siguiente matriz vincula los indicadores de calidad definidos para las competencias del perfil de egreso con actividades y evidencias de Quality360. Esta relación permite comprobar que las competencias seleccionadas se materializan dentro del proyecto.

| Indicador de calidad | Cómo se aborda en Quality360 | Evidencia verificable | Criterio de cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Se diseña una estrategia de prueba con casos funcionales, API e integración basados en requerimientos y riesgos. | Plan de pruebas, matriz requisito-prueba, casos y datos de prueba. | Cobertura de funciones críticas y criterios de aceptación definidos. |
| 1.2 Aplica pruebas de validación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Se ejecutan los casos definidos y se registra resultado, evidencia y defecto cuando corresponda. | Reporte de ejecución, capturas/logs, defectos y re-pruebas. | Ejecución trazable y resultados reproducibles. |
| 1.3 Desarrolla mejoras al producto en base al resultado de las mismas. | Los defectos y observaciones priorizados se convierten en correcciones del MVP y se vuelven a probar. | Historial de issues/commits y evidencia antes-después. | Cierre de defectos críticos y validación posterior. |
| 2.1 Planifica proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Se define alcance, backlog, cronograma, recursos, riesgos y alternativas de integración real o simulada. | Plan de trabajo, backlog, matriz de riesgos. | Plan coherente con 18 semanas y alcance MVP. |
| 2.2 Controla proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización. | Se realiza seguimiento del avance, riesgos y bloqueos y se ajusta la prioridad frente a restricciones. | Tablero de seguimiento, reportes de avance y decisiones de cambio. | Desviaciones registradas y acciones correctivas documentadas. |
| 3.1 Diseña modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Se define un modelo canónico para proyectos, pruebas, resultados, defectos, usuarios y sincronizaciones. | Diagrama ER y diccionario de datos. | Modelo consistente, normalizado y extensible a nuevas fuentes. |
| 3.2 Implementa modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. | Se implementa la base de datos y operaciones de persistencia/consulta requeridas por el dashboard. | Scripts/migraciones y base funcional. | Persistencia validada e integridad de relaciones principales. |
| 4.1 Construye una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Se desarrolla frontend, backend, autenticación, persistencia y lógica de negocio siguiendo control de versiones y estructura modular. | Repositorio, versiones ejecutables y documentación técnica. | MVP ejecutable y trazable a requerimientos. |
| 4.2 Integra los distintos componentes de una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Se conectan fuentes externas, capa de integración, API, base de datos y dashboard. | Pruebas de integración, logs y demostración end-to-end. | Flujo completo fuente -> normalización -> visualización. |
| 4.3 Implanta una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Se prepara una versión desplegable o ejecutable localmente, junto con configuración y manual de instalación/uso. | Demo desplegada o entorno reproducible y manual. | Solución accesible para demostración y evaluación. |

Resultado esperado del APT: demostrar un flujo end-to-end donde Quality360 obtiene información de herramientas QA, la transforma a un modelo común, la almacena y la presenta en un dashboard validado mediante pruebas.

# 12. Conclusiones

La autoevaluación de la Fase 1 muestra que Quality360 cuenta con una definición sólida y coherente con una problemática real del aseguramiento de calidad de software. El proyecto dispone de una propuesta de valor comprensible, objetivos claros, metodología de trabajo definida, herramientas de gestión configuradas y un prototipo funcional que permite demostrar avances concretos.

Desde mi perspectiva individual, considero como principales fortalezas el conocimiento del proceso QA, la capacidad para traducir una necesidad operacional en requerimientos funcionales y la coordinación del trabajo del equipo. Al mismo tiempo, identifico como desafío avanzar desde la definición y el prototipo hacia una solución integrada con backend, base de datos, dashboards completos y métricas de beneficio verificadas.

El siguiente foco será mantener el alcance controlado mediante Scrum, completar los componentes técnicos priorizados y validar la solución con pruebas funcionales y mediciones comparativas. Esto permitirá que la evaluación final de Quality360 no dependa solo de una apreciación cualitativa, sino también de evidencias objetivas sobre su aporte a la gestión del Quality Engineer.

# Referencias

International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010:2023, Systems and software engineering - Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) - Product quality model. https://www.iso.org/standard/78176.html

International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, & Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2021). ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021, Software and systems engineering - Software testing - Part 2: Test processes. https://www.iso.org/standard/79428.html

International Software Testing Qualifications Board. (2024). Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1. https://www.istqb.org/certifications/certified-tester-foundation-level-ctfl-v4-0/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/

Duoc UC. (2026). Evaluación Fase 1: Autoevaluación Definición Proyecto APT [Material de asignatura, Capstone PTY4614].