Acta de Constitución de Proyecto

“Quality360”

CLIENTE		: José Seguel

SECCIÓN		: Capstone_011V

INTEGRANTES	: José Seguel, Jonathan Choque, Matías Araos

DOCENTE		: Fernando Herrera

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Niveles de autoridad	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	3

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	4

Descripción del producto	5

Solución Propuesta	5

Objetivos del proyecto	5

Objetivos del desarrollo	6

Entregables	6

Alcances del Proyecto. Limitaciones y restricciones	7

Riesgos iniciales de alto nivel	7

Requisitos de aprobación del proyecto 	8

Aprobaciones y control de cambios	8

Información del proyecto

Datos

|  | Empresa / Organización | Rellenar |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Quality360 |
|  | Fecha de inicio/fin | Del 28 /08/2026 - 25/11/2026(TBD) |
|  | Cliente | José Seguel |
|  | Patrocinador principal | Rellenar |
|  | Líder de Proyecto | José Seguel |

Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| José Seguel | Product Owner | Administradora/ Gerencia |

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Jonathan Choque | Scrum Master | Gestión de proyectos/ Jefe Proyectos/ Dev Team |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| José Seguel | Product Owner(Dueño) |
| Jonathan Choque | Gestión de Proyecto / Desarrollo |
| Matías Araos | Desarrollador |
| Se puede agregar un nombre de QE |  |

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Primario | Product Owner | Gerencia |
|  | Secundario | Stakeholder | Asistente |

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| FASE INICIO Y PLANIFICACIÓN | 28 Ago – 04 Sep |
| DESARROLLO | 07 Sept – 02 Oct |
| CIERRE DE PROYECTO |  |

Presupuesto estimado

Esta cifra es difícil de afirmar ahora, ya que se debe tener en cuenta todo el costo que pueden salir espontáneamente y debido a esto queda por definir temporalmente.

Descripción del proyecto

Objetivos del Negocio

La idea de nuestro proyecto es desarrollar un sitio web el cual audite y potencie la gestión de proyectos en el área de QA. Por lo tanto se concentrará en controlar y mostrar puntos de mejora al señalar el rendimiento de colaboradores fomentando el trabajo en equipo, apoyo y comunicación constante.

Justificación del proyecto – Contexto

Bueno, en este proyecto vamos desarrollar un sitio/aplicacion web el cual proporcione información y control sobre las tareas relacionadas al área de desarrollo/QA. Esto facilita el actuar de forma eficaz en los puntos débiles.

Problema-Necesidad

“NOMBRE FICTICIO” - EXPLICAR NECESIDAD

Descripción del producto

Solución Propuesta

- Creación de aplicación web: Crear aplicación amigable/accesible con el usuario y sus administradores, donde se requiere una interfaz intuitiva. - Eliminar tareas: Al crear diferentes perfiles de usuario el administrador sólo tendrá la facultad de realizar esto. - Agregar tareas: Gracias a la creación de esta aplicación, de ser posible se deben agregar tareas de forma local o de aplicaciones externas(exportar). - Editar tareas: Dado de que sea necesario las tareas deben ser gestionadas y editadas - Visualizar avances acorde a colaboradores: Este de ser el core business, se debe ser posible visualizar avances asociados a colaboradores - Gestión de colaboradores: Tal como el punto anterior, el administrador asociado debe gestionar tareas y colaboradores asociados. - Visualización de “Dashboard”: Acorde a las tareas asociadas a cada colaborador se podrá visualizar un avance porcentual o un control por tiempo de cada tarea esto es asociado a la vista de administrador y/o encargados. - Desarrollo del producto: Esto se desarrollará en equipo, en donde cada uno tendrá su rol por cumplir para que el producto se pueda entregar en la fecha estimada. Abordando todo lo necesario para que el sitio cumpla con la calidad solicitada por el dueño del producto.

Objetivos del proyecto

Implementar un sistema de gestion de proyectos, no obstante añadir conexiones con aplicaciones externas para que este sea un intermediario, por lo tanto, así obtener una gestion adecuada respectiva a los proyectos asociados, además de facilitar una auditoría, gestion, visualizacion, promoviendo una mejora continua en proyectos asociados.

Objetivos del desarrollo

Desarrollar e implementar un sitio/aplicacion web de gestion de proyectos con una base de datos(PostgreSQL), con una interfaz amigable con el usuario e interfaz vista administrador la cual permitirá realizar operaciones (CRUD), asociada a la gestion y/o auditoria de proyectos.

Entregables

Especificaciones del proyecto -Acta de constitución. -Carta gantt y EDT. -Mockups del diseño del sitio web. Base de datos para los productos. -PostgreSQL -Documentación de la base de datos. -Scripts de creación de base de datos. -Scripts de inserción de base de datos. Software que permita la gestión, interacción, auditoría de tareas asociadas. - -

Alcances del Proyecto. Limitaciones y restricciones

Alcance del Proyecto: -Objetivo: Desarrollar un sitio web el cual sea amigable de una interfaz visualmente “rústica”, la cual permita realizar compras en línea. -Tecnologías: El sitio web se desarrollará con elementos HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, Docker, PostgreSQL -Entregables: Sitio Web, Prototipos de alta fidelidad, operaciones CRUD y documentación técnica y manual. Limitaciones: -Tiempo: El proyecto debe completarse en un plazo de 5 meses. -Presupuesto: TBD -Herramientas y tecnologías: El uso de un hosting web, Apis externas, apps Externas Restricciones del Proyecto: -Regulaciones Legales. -Conexión de datos -Estándares de seguridad. -Uso de herramientas.

Riesgos iniciales de alto nivel

Riesgos Tecnicos -Fallas en la Tecnología. -Integración Deficiente. -Incompatibilidad con dispositivos móviles. Riesgos de Calidad -Pruebas Insuficientes. -Capacitaciones deficientes -Documentación incompleta. Riesgos de Cronograma -Retraso en el Desarrollo. -Cambios en el Alcance. Riesgos de Presupuesto -Gastos inesperados. -Recursos Insuficientes. -Estimaciones Inexactas. Riesgos de Recursos Humanos - Comunicación deficiente. - Capacitar de una manera adecuada - Rotación del personal. - Pérdida de registros de avances

Requisitos de aprobación del proyecto

-Aprobación del alcance. -Aprobación del presupuesto. -Aprobación del cronograma. -Viabilidad Técnica. -Aprobación de requisitos de Calidad.

Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Planeación, prototipo | PO, SM | 02-04-2025 | TBD |
|  | Por modificar | TBD | TBD | TBD |