|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No todas las actividades se han ejecutado exactamente en las fechas definidas inicialmente, por lo que fue necesario ajustar parte de la planificación. La Fase 1 se completó con la definición del problema, objetivos, metodología, organización del equipo y un prototipo funcional de Quality360. En Fase 2 formalizamos el seguimiento mediante Jira Cloud, con Product Backlog, Sprint, responsables, estimaciones y evidencias en GitHub. Han facilitado el avance la experiencia del equipo en QA y el prototipo existente; las principales dificultades han sido la disponibilidad de tiempo y la necesidad de profundizar la documentación técnica.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se han enfrentado priorizando las actividades críticas del Sprint y redistribuyendo tareas según competencias y disponibilidad. Las actividades de mayor complejidad, como arquitectura y modelo de datos, fueron desglosadas en subtareas con responsable, fecha de vencimiento y criterios de aceptación en Jira Cloud. También incorporamos seguimiento de riesgos con semáforo y fechas de control, además de reforzar la trazabilidad en GitHub. La actividad solo se considera finalizada cuando está desarrollada, revisada y respaldada como evidencia.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos positivamente nuestro trabajo. Destacamos el cierre de la Fase 1, la formalización de Scrum en Jira Cloud, la asignación de responsabilidades, el uso de Story Points, Burndown y la organización de evidencias en GitHub. También se ha avanzado en arquitectura, modelo de datos y dashboards. Como mejora, debemos actualizar con mayor frecuencia las tareas y evidencias individuales, anticipar desviaciones de fechas y mantener una mejor sincronización entre Historias de Usuario, requerimientos y actividades técnicas.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud es asegurar que el nivel de profundidad de los entregables de Fase 2 sea adecuado para avanzar hacia la implementación y la futura defensa ante comisión. Nos interesa validar la trazabilidad entre casos de uso, Historias de Usuario, requerimientos funcionales y no funcionales, arquitectura, modelo de datos, roadmap y costos. La pregunta para el docente sería: ¿el nivel de detalle y evidencia definido para estos elementos es suficiente para Fase 2, o se espera incorporar desde esta etapa una mayor evidencia de implementación técnica e integración con Jira?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí. El monitoreo del Sprint mostró la necesidad de redistribuir parcialmente actividades para equilibrar la carga y reducir el riesgo de atraso. Matías mantiene la responsabilidad principal de arquitectura y aspectos técnicos del modelo de datos; Jonathan concentra dashboards y KPI y apoya el levantamiento de entidades y atributos; José mantiene la coordinación como PO/BA, seguimiento del Sprint, validación funcional, control de riesgos y consolidación de evidencias. La redistribución busca aprovechar competencias y disponibilidad sin perder la trazabilidad individual.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos favorablemente el trabajo grupal. Destacamos la definición de roles, la disposición para redistribuir actividades, el uso de Jira Cloud para seguimiento y GitHub para evidencias, y la incorporación de la retroalimentación docente en riesgos, fechas de control y trazabilidad. Como aspectos a mejorar, debemos actualizar Jira y GitHub con mayor regularidad, realizar revisiones internas con más anticipación y evitar concentrar documentación o evidencias cerca de las fechas de entrega. El objetivo es que el aporte individual y el avance grupal sean verificables.