Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | José Seguel Horta Jonathan Choque Matías Araos |
| --- | --- |
| Rut | 14.255.183-7 19.408.601-6 19.184.912-4 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Maipú |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Quality360 – Gestión integral de certificaciones QA para la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software; Ingeniería de requisitos; Aseguramiento de calidad de software; Gestión de proyectos TI en contextos ágiles; Gestión de datos e integración de sistemas. |
| Competencias | • Diseñar y generar soluciones de software innovadoras y de calidad, aplicando buenas prácticas y estándares de la industria. • Diseñar soluciones que resuelvan requerimientos de información considerando bases de datos relacionales y no relacionales. • Diseñar y adaptar procesos de ingeniería de requisitos mediante metodologías y estándares de la industria. • Evaluar y gestionar proyectos TI durante su ciclo de vida, utilizando buenas prácticas y herramientas en contextos ágiles. • Diseñar soluciones de software durante todo su ciclo de vida, con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En equipos o células ágiles, los Analistas QA certifican Historias de Usuario mediante actividades como planificación de pruebas, diseño y ejecución de casos, gestión de defectos, evidencias, aprobación UAT y cierre. Paralelamente, el Quality Engineer (QE) debe supervisar varias certificaciones y analistas, controlando avance, cumplimiento, riesgos e impedimentos. La información necesaria para este seguimiento puede estar distribuida entre Jira, Zephyr, planillas, dashboards individuales y otros registros. Esto obliga a realizar revisiones y consolidaciones manuales, dificultando una visión única y actualizada de las certificaciones y pudiendo retrasar la identificación de bloqueos o situaciones que requieren intervención. Quality360 busca transformar esa información operacional en una visión consolidada y trazable que facilite la supervisión y la toma de decisiones. Para resguardar la confidencialidad, el proyecto académico utilizará datos simulados o anonimizados y no dependerá de accesos a sistemas productivos corporativos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Quality360 será una plataforma web orientada al seguimiento integral de certificaciones QA. Su foco será entregar dashboards de gestión para que el QE visualice el estado de las Historias de Usuario, responsables, nivel de cumplimiento, riesgos, impedimentos y situaciones que requieren atención. Actualmente existe un prototipo frontend funcional desarrollado en React/Vite que incorpora simulación de roles (Administrador, QE y Analista QA), gestión CRUD de Historias de Usuario, filtros, detalle, checklist de actividades de certificación e indicadores iniciales de cumplimiento y riesgo. Durante el desarrollo se incorporará una API REST con Java Spring Boot, persistencia en PostgreSQL, reglas de negocio, gestión de impedimentos y dashboards más completos. Se planifica además una integración controlada de lectura con una instancia Jira Cloud de prueba del proyecto Quality360 (Q360); CSV/JSON se mantendrá como mecanismo alternativo de carga. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que requiere analizar una necesidad organizacional, levantar y gestionar requerimientos, diseñar una solución de software, modelar y persistir datos, implementar componentes frontend y backend, integrar servicios externos y validar la calidad mediante pruebas. En particular, moviliza competencias del perfil asociadas al diseño y generación de soluciones de software de calidad; resolución de requerimientos de información mediante bases de datos; ingeniería de requisitos; evaluación y gestión de proyectos en contextos ágiles; y diseño de soluciones durante todo su ciclo de vida con foco en calidad, seguridad y sostenibilidad. |
| Relación con los intereses profesionales | Quality360 se vincula con la experiencia e intereses profesionales del equipo en aseguramiento de calidad, desarrollo de software, visualización de información, arquitectura, datos e integración de sistemas. La problemática se origina en un contexto real de seguimiento de certificaciones QA y se aborda desde una perspectiva de ingeniería. El proyecto permitirá complementar las fortalezas existentes en QA con competencias de desarrollo frontend/backend, diseño de soluciones, gestión de datos, integración mediante API, dashboards y gestión ágil de proyectos, generando una solución aplicable a organizaciones que desarrollan software. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre si se mantiene un alcance funcional claramente definido y se priorizan las funcionalidades centrales: gestión de Historias de Usuario, seguimiento de cumplimiento, riesgos e impedimentos, dashboards del QE, persistencia e integración controlada. El equipo está compuesto por tres integrantes y trabajará con metodología ágil Scrum. Se utilizarán herramientas de disponibilidad gratuita o académica: Visual Studio Code, React/Vite, Java Spring Boot, PostgreSQL/pgAdmin, Postman, GitHub y Jira Cloud. El repositorio y la gestión mediante backlog/sprints permitirán mantener trazabilidad del avance. Los principales riesgos son la amplitud del alcance, el tiempo del semestre, la coordinación del equipo y posibles restricciones de integración con Jira. Como mitigación se trabajará por sprints, se utilizarán datos simulados, se priorizará una integración de lectura con Jira Cloud y se mantendrá CSV/JSON como alternativa; las funcionalidades avanzadas que no formen parte del alcance comprometido serán documentadas como mejoras futuras. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web de gestión y visualización de certificaciones QA, que centralice información sobre el estado de las Historias de Usuario, cumplimiento de actividades, riesgos e impedimentos, mediante dashboards que apoyen la supervisión y la toma de decisiones del Quality Engineer. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | • Analizar el proceso de certificación QA e identificar requerimientos funcionales y no funcionales, actores, estados, actividades, evidencias, riesgos e impedimentos relevantes para su seguimiento. • Diseñar la arquitectura de software y el modelo de datos para gestionar usuarios, roles, sprints, Historias de Usuario, asignaciones, entregables, estados e impedimentos. • Implementar la gestión de Historias de Usuario y el seguimiento de actividades de certificación QA, incorporando operaciones CRUD, roles, checklist y reglas de negocio. • Desarrollar dashboards e indicadores de gestión que permitan visualizar avance, cumplimiento, riesgos, impedimentos y carga de trabajo de los Analistas QA. • Integrar una fuente externa de Historias de Usuario mediante Jira Cloud de prueba, priorizando una consulta controlada de lectura y manteniendo CSV/JSON como alternativa. • Validar la solución mediante pruebas funcionales y de integración con datos simulados o anonimizados, registrando evidencias, defectos y resultados. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Metodología: Ágil – Scrum. Se utilizará Scrum adaptado al contexto académico y al tamaño del equipo (tres integrantes), con desarrollo iterativo e incremental y sprints de aproximadamente dos semanas, ajustados al calendario de la asignatura. El Product Backlog y los sprints se gestionarán en Jira Cloud (proyecto Quality360, clave Q360). Al inicio de cada sprint se priorizarán las actividades y responsables; durante la iteración se realizará seguimiento de avances e impedimentos; al cierre se revisará el incremento obtenido y se incorporará la retroalimentación del docente. GitHub se utilizará para control de versiones mediante ramas, commits y Pull Requests. El desarrollo se organizará progresivamente en: (1) definición y análisis; (2) diseño de arquitectura, datos e interfaces; (3) gestión operacional QA y construcción de la solución; (4) persistencia e integración; (5) dashboards e indicadores; y (6) pruebas, ajustes, documentación y cierre. La elección de Scrum permite validar entregas parciales, redistribuir prioridades ante cambios y mantener trazabilidad del trabajo realizado por cada integrante durante el semestre.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Gestión y trazabilidad del proyecto | Repositorio público GitHub con estructura por fases, historial de commits, ramas y Pull Requests; backlog y sprints en Jira Q360; y planilla de seguimiento de actividades y compromisos. | Permite evidenciar la aplicación de Scrum, el trabajo colaborativo, la asignación de responsabilidades y la trazabilidad del avance. |
| Avance | Prototipo funcional Quality360 | Frontend React/Vite con vistas por rol, CRUD de Historias de Usuario, filtros, detalle, checklist de certificación e indicadores iniciales de cumplimiento y riesgo. | Demuestra la materialización temprana de la solución y permite validar flujo, interfaz y requerimientos antes de completar backend, persistencia y dashboards. |
| Final | Plataforma Quality360 integrada | Aplicación web con frontend, API REST, base de datos PostgreSQL, reglas de negocio, dashboards de gestión e integración controlada con Jira Cloud o mecanismo alternativo CSV/JSON. | Constituye el producto principal del Proyecto APT y permite verificar el cumplimiento de los objetivos funcionales y técnicos definidos. |
| Final | Validación y documentación del proyecto | Arquitectura y modelo de datos, documentación técnica y funcional, casos de prueba, evidencias de ejecución, defectos/correcciones, informe final y presentación del proyecto. | Acredita la calidad de la solución, las decisiones de ingeniería y el proceso seguido durante el ciclo de vida del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Evaluación y gestión de proyectos TI en contextos ágiles | Gestión ágil y control de versiones | Administrar Product Backlog, sprints, compromisos, ramas, commits y Pull Requests; registrar avances e impedimentos. | Jira Q360, GitHub, planilla de seguimiento | S1–S18 | José Seguel / Equipo | Actividad transversal. Requiere actualización periódica y coordinación de los tres integrantes. |
| Ingeniería de requisitos y diseño de soluciones | Definición y análisis del proyecto | Validar contexto, problema, alcance, actores, propuesta de valor, objetivos, requerimientos y restricciones de Quality360. | Guía Fase 1, reuniones, PPT, Jira | S1–S4 | José Seguel | Facilitador: conocimiento del proceso QA. Riesgo: crecimiento del alcance; mitigar mediante priorización del backlog y control de cambios. |
| Diseño y generación de soluciones de software | Diseño de interfaz y experiencia de usuario | Diseñar y ajustar vistas por rol, navegación, identidad Quality360 y componentes de la interfaz del prototipo. | React/Vite, VS Code, CSS, prototipo | S3–S6 | Jonathan Choque | Validar usabilidad con el equipo y mantener consistencia visual entre vistas QE y Analista QA. |
| Diseño de soluciones y gestión de datos | Arquitectura y modelo de datos | Definir arquitectura frontend/backend, entidades, relaciones, API REST y estructura de persistencia de la solución. | Diagramas, Spring Boot, PostgreSQL, pgAdmin | S3–S6 | Matías Araos | Mantener diseño compatible con evolución desde localStorage hacia persistencia real. |
| Diseño y desarrollo de software de calidad | Gestión operacional QA | Completar la gestión de HU, roles, checklist de certificación, estados, riesgos, impedimentos y reglas de cierre. | React/Vite, GitHub, Jira | S4–S8 | Jonathan Choque / José Seguel | Existe prototipo CRUD inicial. Se deben mantener pruebas de regresión durante cada incremento. |
| Requerimientos de información y bases de datos | Backend y persistencia | Implementar API REST, lógica de negocio y persistencia PostgreSQL para usuarios, HU, entregables, estados e impedimentos. | Java, Spring Boot, PostgreSQL, Postman | S6–S10 | Matías Araos | Riesgo de integración frontend/backend; mitigar definiendo contratos de API y probando endpoints incrementalmente. |
| Integración de soluciones y ciclo de vida | Integración con Jira Cloud | Consumir Historias de Usuario desde Jira Cloud de prueba en modo controlado de lectura; disponer de CSV/JSON como respaldo. | Jira REST API, Spring Boot, Postman, CSV/JSON | S9–S11 | Matías Araos / José Seguel | Riesgo: permisos/API. Mitigación: instancia académica/prueba y mecanismo alternativo de importación. |
| Diseño de soluciones de software de calidad | Dashboards e indicadores | Construir KPI y visualizaciones de avance, cumplimiento, riesgos, impedimentos y carga de trabajo para apoyar decisiones del QE. | React, librería de gráficos, datos PostgreSQL | S10–S14 | Jonathan Choque / José Seguel | Priorizar indicadores útiles para gestión y evitar visualizaciones sin propósito de decisión. |
| Calidad de software y ciclo de vida | Pruebas, validación y ajustes | Diseñar y ejecutar pruebas funcionales y de integración, registrar defectos, evidencias y correcciones de la solución. | Casos de prueba, Postman, Jira, GitHub | S13–S16 | José Seguel / Equipo | Utilizar datos simulados o anonimizados. Mantener evidencia reproducible de resultados. |
| Gestión de proyectos y comunicación profesional | Documentación, informe y defensa | Consolidar documentación técnica/funcional, evidencias, conclusiones, informe final y presentación/defensa del proyecto. | Word, PowerPoint, GitHub, evidencias | S15–S18 | Equipo | Coordinar versiones finales y asegurar consistencia entre aplicación, informe y presentación. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Gestión ágil / GitHub | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Definición y análisis | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño interfaz UX |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura y datos |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión operacional QA |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Backend y persistencia |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Jira |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboards e indicadores |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |
| Pruebas y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |
| Documentación y cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.