Acta de Constitución de Proyecto

“Quality360”

CLIENTE		: Área de calidad

SECCIÓN		: Capstone_011V

INTEGRANTES	: José Seguel, Jonathan Choque, Matías Araos

DOCENTE		: Fernando Herrera

Índice de Contenidos

Índice de Contenidos	1

Información del proyecto	2

Datos	2

Patrocinadores	2

Gerente de Proyecto	2

Niveles de autoridad	2

Lista de Interesados (stakeholders)	2

Cronograma de hitos principales	3

Presupuesto estimado	3

Descripción del proyecto	3

Objetivos del Negocio	3

Justificación del proyecto – Contexto	3

Problema-Necesidad	4

Descripción del producto	5

Solución Propuesta	5

Objetivos del proyecto	5

Objetivos del desarrollo	6

Entregables	6

Alcances del Proyecto. Limitaciones y restricciones	7

Riesgos iniciales de alto nivel	7

Requisitos de aprobación del proyecto 	8

Aprobaciones y control de cambios	8

Información del proyecto

Datos

|  | Empresa / Organización | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre del Proyecto | Quality360 |
|  | Fecha de inicio/fin | 28/08/2026 - 25/11/2026 estimada |
|  | Cliente | José Seguel - Product Owner |
|  | Patrocinador principal | Duoc UC - Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
|  | Líder de Proyecto | Jonathan Choque - Scrum Master |

Patrocinadores

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Duoc UC | Patrocinador académico | Escuela de Informática y Telecomunicaciones |

Gerente de Proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Jonathan Choque | Scrum Master | Equipo Quality360 |

Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| José Seguel | Product Owner: visión, prioridad del backlog y aceptación. |
| Jonathan Choque | Scrum Master: proceso, facilitación e impedimentos. |
| Matías Araos | Product Builder: arquitectura, construcción y calidad técnica. |

Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Tipo | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- | --- |
| José Seguel | Primario | Product Owner | Equipo Quality360 |
| Jonathan Choque | Interno | Scrum Master | Equipo Quality360 |
| Matías Araos | Interno | Product Builder | Equipo Quality360 |
| Fernando Herrera | Secundario | Docente Capstone | Duoc UC |

Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| INICIO Y PLANIFICACIÓN | 28 Ago - 04 Sep 2026 |
| DESARROLLO E INTEGRACIÓN | 05 Sep - 06 Nov 2026 |
| PRUEBAS, CIERRE Y PRESENTACIÓN | 07 Nov - 25 Nov 2026 |

Presupuesto estimado

Presupuesto académico por definir. La primera versión prioriza herramientas y planes gratuitos: React, PostgreSQL, GitHub, Jira básico o archivos CSV/JSON. Los costos de alojamiento, autenticación administrada y consumo de IA se validarán antes del despliegue.

Descripción del proyecto

Objetivos del Negocio

Centralizar el seguimiento QA por historia de usuario para reducir la consolidación manual, mejorar la visibilidad de avances y bloqueos, conservar la trazabilidad y apoyar decisiones oportunas con información autorizada.

Justificación del proyecto – Contexto

La información se distribuye entre Jira, planillas, evidencias y registros manuales. Quality360 permitirá reunirla por HDU, diferenciar el estado de origen del estado QA, mantener el historial de responsables y explicar riesgos e impedimentos con referencias verificables.

Problema-Necesidad

La información de certificaciones QA se encuentra fragmentada entre planillas, Jira, registros de evidencias y seguimiento manual. Esto dificulta conocer el estado real de una HDU, identificar responsables, detectar impedimentos y distinguir una consulta sin resultados de una fuente no disponible.

Descripción del producto

Solución Propuesta

• Portal autenticado para Administrador, QE y Analista QA. • Gestión de supervisión, HDU, certificaciones, evidencias, pruebas, defectos e impedimentos. • Dashboard e integración con Jira o CSV/JSON. • Resumen IA por HDU con referencias y fecha de corte.

Objetivos del proyecto

• Entregar una primera versión funcional con autenticación y portales por rol. • Centralizar el seguimiento de certificaciones, evidencias, defectos e impedimentos. • Integrar HDU desde Jira o archivos CSV/JSON. • Validar dashboards y una síntesis IA por HDU con trazabilidad.

Objetivos del desarrollo

• Construir el portal React y el gateway sobre HTTPS. • Implementar APIs y datos privados para los servicios prioritarios. • Aplicar autenticación, roles y autorización por ámbito. • Agregar contratos Jira/CSV/JSON y manejo de fallas parciales. • Ejecutar pruebas funcionales, de integración y acceso.

Entregables

• Producto y gobierno: acta, visión, roles, backlog, arquitectura, datos, prototipo, autenticación e integración Jira/CSV/JSON. • Validación: resumen IA por HDU, pruebas, documentación y presentación final.

Alcances del Proyecto. Limitaciones y restricciones

• Alcance: seguimiento QA por HDU, roles, supervisión, dashboards e integración de datos. • Primera prioridad: sesión, perfiles, portales, usuarios y supervisión. • Arquitectura: React, gateway, servicios independientes y PostgreSQL privado por servicio. • Limitaciones: plazo al 25/11/2026, equipo de tres y disponibilidad de Jira. • Validación alternativa con CSV/JSON y datos simulados o anonimizados. • Restricciones: HTTPS, acceso por ámbito, protección de credenciales y trazabilidad. La IA solo asiste.

Riesgos iniciales de alto nivel

• Jira limitado por licencia, permisos, disponibilidad o cambios de API. • Exposición de credenciales o acceso indebido entre usuarios y equipos. • Roles, supervisión o datos inconsistentes entre fuentes. • Retrasos por alcance, capacidad o dependencias técnicas. • Fallas parciales o resúmenes IA incompletos interpretados como válidos.

Requisitos de aprobación del proyecto

• Visión, alcance y prioridades aprobados por el Product Owner. • HDU con criterios de aceptación verificables y trazabilidad al backlog. • Arquitectura y calidad técnica revisadas por la célula. • Pruebas funcionales, autorización por rol y manejo de fallas ejecutados. • Documentación y demostración del incremento aceptadas por el Product Owner.

Aprobaciones y control de cambios

| Versión | Nombre | Rol | Fecha | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | José Seguel | Product Owner | 11-09-2026 | Pendiente |
| 1.0 | Jonathan Choque | Scrum Master | 11-09-2026 | Pendiente |
| 1.0 | Matías Araos | Product Builder | 11-09-2026 | Pendiente |